## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН**

**БЕЛОБЕРЕЗКОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.12.2019 г. №221

пгт. Белая Березка

Об утверждении муниципальной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования

«Белоберезковское городское поселение»

на 2019 - 2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-Фз «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившими силу постановления Белоберезковской поселковой администрации:

- от 20.02.2019 г. № 94 Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Белоберезковское городское поселение»

на 2019 - 2024 годы".

- от 05.12.2019 г. № 209 «О внесении изменений в постановление №94 от 20.02.2019 г. "Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Белоберезковское городское поселение» на 2019 - 2024 годы".

2.Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Белоберезковское городское поселение» на 2019 - 2024 годы"

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района на странице Белоберезковского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы Белоберезковской

поселковой администрации Т. В. Путина

Утверждена

постановлением Белоберезковской

поселковой администрации

от 25.12.2019 г.  № 221

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования

«Белоберезковское городское поселение»

на 2019 – 2024 годы"

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования

«Белоберезковское городское поселение»

на 2019 - 2024 годы"

(далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Белоберезковское городское поселение» на 2019 – 2024 годы» (далее - программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
| Заказчик программы | Белоберезковская поселковая администрация |
| Разработчик программы | Общий отдел Белоберезковской поселковой администрации |
| Цели и задачи  программы | Основные цели программы:  -ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  Для достижения цели решаются следующие задачи: - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Брянской области;  - предоставление жилых помещений переселяемым гражданам |
| Срок реализации программы | 2019 – 2024 годы |
| Исполнитель программы | Белоберезковская поселковая администрация |
| Объемы  и источники финансирования программы | Общий объем финансирования составляет **36 334 128,77**  рублей, в том числе:  - средства Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства –**35 611 079,61** рубля (по  соглашению);  - средства бюджета Брянской области – **359 707,87** рублей (по соглашению);  - средства бюджета муниципального образования "Белоберезковское городское поселение"– **363 341,29** рублей |
| Основные показатели.  Ожидаемые конечные результаты | Планируемыми показателями выполнения программы являются: расселенная площадь; количество расселенных помещений; количество переселенных жителей. Цифровые данные по планируемым показателям выполнения программы приведены в приложении 4  Переселение 4-х аварийных домов, площадью-1472,13 кв.м; обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 88 граждан. |
| Управление программой и система организации контроля за ее исполнением | Белоберезковская поселковая администрация осуществляет общее руководство и координацию деятельности по исполнению программы, осуществляет контроль за ходом реализации программы в соответствии с Федеральным законом, а также представляет в департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона. |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Белоберезковская поселковая администрация |

**1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения**

**программными методами**

Одним из основных направлений национальной жилищной политики государства является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Особо важной проблемой государства является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания. Проблема аварийного жилищного фонда является источником ряда отрицательных социальных тенденций. Проживание в аварийных домах не соответствует установленным санитарным и техническим требованиям, отрицательно влияет на здоровье граждан, не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни. Владельцы жилых помещений в домах, признанных аварийными, не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить темпы ликвидации аварийного жилья на территории Белоберезковского городского поселения. В рамках реализации данного закона в 2013 – 2017 годах в региональные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда был включен аварийный жилищный фонд Белоберезковского городского поселения общей площадью 1474,84 квадратных метров, в котором на момент включения проживали 93 человека. Размер финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2013 - 2017 годы составил 44 059 259,25 рублей. Однако на территории поселения всё ещё имеются многоквартирные дома, признанные в законном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Данная программа является продолжением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, начатых в 2013-2017годах.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с программой, будет способствовать ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Белоберезковского городского поселения, повышению качества проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

**2. Цели и задачи программы**

Целью программы является ликвидация на территории Белоберезковского городского поселения жилищного фонда, признанного аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения целей решаются следующие задачи:

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Брянской области;

- предоставление жилых помещений переселяемым гражданам.

**3. Срок реализации программы**

Программу планируется реализовать в течение 2019 – 2024 годов.

План график реализации программы переселения приведены в приложении 2 к паспорту программы.

**4. Объемы и источники финансирования программы.**

**Ресурсное обеспечение программы**

Общая стоимость программы 36 334 128,77 рублей.

4.1.Обоснование объемов средств на реализацию программы.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей программой принята равной 30 412,00 рублей.

Плановый объем средств на реализацию программы принят равным стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, умноженной на метраж расселяемых в рамках программы помещений.

Предусматривается предоставление в бюджет муниципального образования «Белоберезковское городское поселение» субсидий из бюджета Брянской области для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

1. на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков. При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает цену, установленную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Брянской области, финансирование расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Белоберезковское городское поселение»;
2. на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать три четверти стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Брянской области. В случае, если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанной исходя из трех четвертей стоимости одного квадратного метра, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Брянской области, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Белоберезковское городское поселение».

в) на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Обоснование объема средств на реализацию программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда и планируемых дополнительных источников финансирования представлено в приложениях 2 и 3 к программе.

4.2. Объем долевого финансирования программы.

Финансовые средства программы формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета, бюджета муниципального образования «Белоберезковское городское поселение».

Объём средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий программы составляет всего: **36 334 128,77** рублей.

*Этап 2019 года - 11 106 462,40 рубля:*

* средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – **10 885 443,80** рубля (по соглашению);
* средства бюджета Брянской области – **109 953,98**  рубля (по соглашению);
* средства бюджета муниципального образования "Белоберезковское городское поселение"– **111 064,62** рубля.

*Этап 2020 года - 2 754 110, 73 рубля:*

* средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – **2 699 303,92** рубля (по соглашению);
* средства бюджета Брянской области – **27 265,70**  рубля (по соглашению);
* средства бюджета муниципального образования "Белоберезковское городское поселение"– **27 541,11** рубля.

*Этап 2021 года - 11 209 863,20 рублей:*

* средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – **10 986 786, 92** рублей (по соглашению);
* средства бюджета Брянской области – **110 977,65**  рубля (по соглашению);
* средства бюджета муниципального образования "Белоберезковское городское поселение"– **112 098,63** рубля.

*Этап 2022 года –11 263 692,44 рублей:*

* средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – **11 039 544, 96** рублей (по соглашению);
* средства бюджета Брянской области – **111 510, 56** рублей (по соглашению);
* средства бюджета муниципального образования "Белоберезковское городское поселение"– **112 636, 92** рублей.

Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом.

**5. Механизм реализации программы**

Основным механизмом реализации программы является оказание государственной поддержки на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В программу включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все собственники помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в программе, а также аварийные многоквартирные дома, для собственников помещений в которых истек установленный органами местного самоуправления разумный срок сноса или реконструкции таких домов силами собственников, и многоквартирные дома, являющиеся собственностью Белоберезковского городского поселения.

Белоберезковская поселковая администрация определяет критерии ранжирования аварийного жилищного фонда, в соответствии с которыми устанавливает очередность переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на его территории.

Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исключительно:

а) на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов;

б) на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

в) на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией программы, организуется Белоберезковской поселковой администрацией через печатные и электронные средства массовой информации.

**6.** **Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации**

**(с указанием их основных характеристик)**

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с указанием их основных характеристик, приведен в приложении 1 к Программе.

**7. Ожидаемые конечные результаты программы**

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 4 к Программе.

**8. Управление программой и система организации**

**контроля за ее реализацией**

Белоберезковская поселковая администрация:

- осуществляет общее руководство и координацию деятельности по исполнению программы на территории Белоберезковского городского поселения;

- осуществляет контроль за ходом реализации программы в соответствии с Федеральным законом;

- представляет в департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области информацию и отчетность о ходе реализации программных мероприятий и выполнении условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона

9. Оценка социально-экономической эффективности

программы и ее результатов

Программа носит социальный характер, основным критерием её эффективности является количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

- расселение вошедшего в программу аварийного жилищного фонда;

-реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.

**10.Требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

Приведены в приложении 1 к Паспорту программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению № 16 от 18.02.2020 г. Белоберезковской поселковой администрации к муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального образования «Белоберезковское городское поселение» на 2019-2024 гг.)" | | | |
| **Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
|
| год | дата | площадь, кв.м | кол-во человек | дата |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **По программе переселения 2019 – 2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | | |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию «Белоберезковское городское поселение» | | | | | x | x | **1472,13** | **86** | x |
| 1 | | пгт. Белая Березка | | ул. Набережная, 28 | 1947 | 16.11.2012 г. | 367,96 | 15 | 31.12.2020г. |
| 2 | | пгт. Белая Березка | | ул. Чапаева, 1 | 1947 | 24.01.2014 г. | 365,2 | 29 | 31.12.2020г. |
| 3 | | пгт. Белая Березка | | ул. Первомайская, 10 | 1949 | 01.12.2015 г. | 368,6 | 18 | 31.12.2022г. |
| 4 | | пгт. Белая Березка | | ул. Ленина, 10 | 1946 | 01.12.2015 г. | 370,37 | 24 | 31.12.2023г. |

Приложение 2 к постановлению № 16 от 18.02.2020 г.

Белоберезковской поселковой администрации к

муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

на территории муниципального образования

«Белоберезковское городское поселение» на 2019-2024 гг.)"

**План реализации мероприятий по переселению граждан из варийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | | | | | | | Всего расселяемая площадь жилых помещений | | | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| Всего: | | | | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |  | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | | | | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | | Стоимость |
|  | | | | | | | кв. м | | | кв. м | | | | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | | руб. |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 11 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | | | | 1472,13 | | | 1333,70 | | | | 1333,70 | 34500315,65 | 0 | 0 | 138,43 | 138,43 | 4209933,16 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,43 | | 4209933,16 |
| 1 | | Всего по этапу 2019 года: | | | | | | | 642,6 | | | 595,9 | | | | 595,9 | 9686222,00 | 0 | 0 | 46,7 | 46,7 | 1420240,40 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 | | 1420240,40 |
|  | | Всего по этапу 2020 года: | | | | | | | 90,56 | | | 45,8 | | | | 45,8 | 1392869,6 | 0 | 0 | 44,76 | 44,76 | 1361241,12 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,76 | | 1361241,12 |
| 2 | | Всего по этапу 2021 года | | | | | | | 368,6 | | | 368,6 | | | | 368,6 | 11209863,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | | Всего по этапу 2022 года | | | | | | | 370,37 | | | 323,4 | | | | 323,4 | 9835240,8 | 0 | 0 | 46,97 | 46,97 | 1428451,64 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,97 | | 1428451,64 |
| Итого по МО "Белоберезковское городское поселение" | | | | | | | | | 1472,13 | | | 1333,70 | | | | 1333,70 | 32124195,6 | 0 | 0 | 138,43 | 138,43 | 4209933,16 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,43 | | 4209933,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению № 16 от 18.02.2020 г.  Белоберезковской поселковой администрации к муниципальной  адресной программе  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования  «Белоберезковское городское поселение» на 2019-2024 гг." |  |  |  |  |
| **План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
|
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
|
|
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 86 | 32 | 29 | 3 | 1472,13 | 1333,7 | 138,43 | 36334128,77 | 38278150,46 | 386667,99 | 390553,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 42 | 14 | 13 | 1 | 642,6 | 595,9 | 46,7 | 11106462,40 | 10885443,80 | 109953,98 | 111064,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 2 | 2 | 1 | 1 | 90,56 | 45,8 | 44,76 | 2754110,73 | 2699303,92 | 27265,7 | 27541,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2021 года | 18 | 8 | 8 | 0 | 368,6 | 368,6 | 0 | 11209863,2 | 10986786,92 | 110997,65 | 112098,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Всего по этапу 2022 года | 24 | 8 | 7 | 1 | 370,37 | 323,4 | 46,97 | 11263692,44 | 11039544,96 | 111510,56 | 112636,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО "Белоберезковское городское поселение" | | 86 | 30 | 28 | 3 | 1472,13 | 1333,7 | 138,43 | 36334128,77 | 38278150,46 | 386667,99 | 390553,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4 к постановлению № 16 от 18.02.2020 г.

Белоберезковской поселковой администрации к

муниципальной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

на территории муниципального образования

«город Трубчевск» на 2019-2024 гг.)"

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование муниципального образования | **Расселяемая площадь** | | | | | | | | **Количество переселяемых жителей** | | | | | | | |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **Всего** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **Всего** |
| **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:** | 0 | **733,16** | **368,6** | **323,4** | **46,97** | **0** | **0** | **1472,13** | **0** | **44** | 0 | **18** | **24** | **0** | **0** | **86** |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 0 | 642,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,60 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 0 | 90,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 0 | 0 | 368,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 0 | 0 | 0 | 323,4 | 46,97 | 0 | 0 | 370,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Итого по МО "Белоберезковское городское поселение" | | 0 | 733,16 | 368,6 | 323,4 | 46,97 | 0 | 0 | 1472,13 | 0 | 44 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 86 |