**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН БЕЛОБЕРЕЗКОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

16.02.2018 г. № 23- р

пгт. Белая Берёзка

Об утверждении дорожной карты

по реализации приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды»

муниципального образования "Белоберезковское

 городское поселение на 2018год

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 691/пр от 06.04.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы и в соответствии с принципами проектного управления:

1. Утвердить дорожную карту по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 год на территории Белоберезковского городского поселения в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты, а также контроль сроков исполнения указанных мероприятий.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Трубчевского муниципального района на странице Белоберезковское городское поселение.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Белоберезковской

поселковой администрации И.Ф.Садовская

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к распоряжению Белоберезковской поселковой администрации от 16 февраля 2018 № 23-р |

**Дорожная карта**

**реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» Муниципального Образования "Белоберезковское городское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области на 2018год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор предложений по перечню мероприятий по благоустройству дворовой территории | До 30.01.2018г. |
| 2 | Обсуждение предложений и подготовка технического задания по проекту благоустройства дворовой территории общественной комиссией | До 15.02.2018г. |
| 3 | Разработка дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории на 2018 год | До 01.03.2018 г. |
| 4 | Общественное обсуждение и утверждение дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории | До 15.04.2018 г. |
| 5 | Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» итогов обсуждения благоустройства дворовой на 2018 год | 16.04.2018 г. |
| 6 | Разработка сметной документации по благоустройству дворовой территорий | До 01.05.2018 г. |
| 7 | Объявление конкурсных мероприятий по определению подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории | 03.05.2018 г. |
| 8 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой с подрядной организацией | До 01.06.2018 г. |
| 9 | Начало выполнения мероприятий по благоустройству дворовой территории | 01.06.2018 г. |
| 10 | Завершение выполнения строительных работ по благоустройству дворовой территории | До 01.09.2018 г. |