РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31.03.2017 г. № 5-411

г. Трубчевск

О внесении изменений в программу «Комплексное социально-экономическое развитие Трубчевского муниципального района на 2012-2016гг.»

Рассмотрев предложение администрации Трубчевского муниципального района о внесении изменений в программу «Комплексное социально-экономическое развитие Трубчевского муниципального района на 2012-2016гг.» с учётом расходов, направленных на финансирование мероприятий программы в 2016 году, Трубчевский районный Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения в программу «Комплексное социально-экономическое развитие Трубчевского муниципального района на 2012-2016гг.», утверждённую решением Трубчевского Совета народных депутатов от 31.07.2012 года № 4-529:

1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно Приложению №1.

1.2. В абзаце 2 раздела 3 «Система программных мероприятий», цифру «116» заменить на цифру «109».

1.3. Абзацы 1,2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы в ценах 2016 года составляет 5249236,362 тыс. руб.

Основными источниками для реализации программы являются:

федеральный бюджет- 200764,796 тыс. руб. (по согласованию);

областной бюджет - 259418,353 тыс. руб. (по согласованию);

районный бюджет- 65358,801 тыс. руб.;

бюджеты поселений- 54775,023 тыс. руб.;

другие источники финансирования- 4668919,389 тыс. руб. (в том числе кредитные ресурсы- 4606660,1 тыс. руб.).

1.4. Приложение №1 изложить в новой редакции, согласно Приложению №2.

1.5. Приложение №2 изложить в новой редакции, согласно Приложению №3.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комитеты Трубчевского районного Совета народных депутатов по социальным вопросам, по экономическому развитию и предпринимательству.

Глава Трубчевского

муниципального района                                                                              С.В. Ященко

Приложение 1

к решению Трубчевского районного Совета

народных депутатов от 31.03.2017г. № 5-411

ПАСПОРТ

| Наименование программы | «Комплексное социально-экономическое развитие Трубчевского муниципального района на 2012-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения | Решение Трубчевского районного Совета народных депутатов от 31.03.2011 г. № 4-221 |
| Заказчик программы | Администрация Трубчевского муниципального района |
| Ответственные исполнители | Администрация Трубчевского муниципального района и администрации поселений, ГКУ «Трубчевское районное управление сельского хозяйства», комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел образования администрации муниципального района, ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», бюджетные учреждения района, предприятия и организации муниципального района. |
| Разработчик программы | Администрация Трубчевского муниципального района, отраслевые бюджетные учреждения, администрации поселений, предприятия (по согласованию) |
| Цель и задачи программы | Формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития Трубчевского муниципального района на период 2012-2016 годов, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя среднего уровня жизни в Брянской области и создание в дальнейшем благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе реализации ее природного, географического, промышленного и дорожно-транспортного потенциала на базе реализации «оптимального» сценария развития района |
| Сроки и этапы реализации | 2012-2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Общая сумма расходов на реализацию программы –5249236,362 тыс. руб., в том числе средства: федерального бюджета-200764,796 тыс. руб. (по согласованию); областного бюджета –259418,353 тыс. руб.; (по согласованию) районного бюджета – 65358,801 тыс.руб.; бюджеты поселений –54775,023 тыс. руб.; других источников- 4668919,389 тыс. руб. финансирования (в том числе кредитные ресурсы- 4606660,1 тыс. руб.). |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение к 2016 году: уровня объема отгруженных товаров, работ, услуг до 15 млрд. 193млн. рублей (в ценах 2016 года); инвестиций на душу населения в размере 676163,66 рублей; уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в размере 22349,0 рубль; поступление дополнительных платежей в бюджеты всех уровней в объеме 25 млн. рублей; создание 243 новых рабочих мест. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Трубчевского района осуществляет контроль за своевременным и полным проведением мероприятий и проектов Программы. Исполнители Программы представляют в администрацию района отчеты о фактически использованных финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы |

Приложение №2

к решению Трубчевского районного Совета

народных депутатов от 31.03.2017г. № 5-411

Мероприятия

по реализации программы «Комплексное социально- экономическое развитие

Трубчевского муниципального района на 2012-2016гг»

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт учреждений общего образования | 2012г. 2016 г. | 10439,7 | 6310,5 |  |  | 676,9 | 3452,3 | Субсидия, предоставленная Брянской области на реализацию проекта модернизации региональной системы общего образования-6310,5-фед.б-т, районный бюджет-4129,2 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБОУ | Достижение показателей эффективности мероприятий по модернизации образования |
| 2. | Текущий ремонт учреждений общего образования с целью выполнения требований к санитарно-бытовым условиями охране здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений | 2012г.- 2016гг. | 10052,7 | 7088,3 | 1852,0 | 50,0 | 881,2 | 181,2 | Субсидия, предоставленная Брянской области на реализацию проекта модернизации региональной системы общего образования -8433,7-фед.б-т ; 506,6 т . р. –областной бюджет 1112,4 т.р.- районный бюджет. | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБОУ | Достижение показателей эффективности мероприятий по модернизации образования |
| 3. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение образовательных учреждений | 2012г. 2014г. | 1753,6 | 1685,0 | 68,6 |  |  |  | Субсидия предоставлена Брянской областью на модернизацию системы общего Образования-1191,6-фед.б-т; 493,4-областн.; 68,6-районный бюджет | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБОУ | Экономия энергоресурсов |
| 4. | Приобретение учебно-лабораторного оборудования, оборудования для организации медицинского обслуживания учащихся, оборудования для школьных столовых | 2012г. | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | Федеральный бюджет-300,0 | Отдел образования администрации муниципального района, руководитель МБОУ | Создание условий для медицинского обслуживания, организации учебного процесса и питания учащихся |
| 5. | Установка стационарного корта на территории МБОУ Трубчевская СОШ №2 им. А. С. Пушкина | 2012 г. | 673,3 | 673,3 |  |  |  |  | Районный бюджет | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБОУ | Создание условий для занятия спортом |
| 6. | Замена плоской кровли на стропильную систему МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» | 2012-2013 гг. | 3737,98 | 2230,0 | 1507,98 |  |  |  | Районный бюджет | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБДОУ | Выполнение требований СанПиН |
| 7. | Установка теневых навесов МБДОУ д\с «Белочка» | 2012 г. | 553,2 | 553,2 |  |  |  |  | Районный бюджет | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководитель МБДОУ | Выполнение требований СанПиН |
| 8. | Благоустройство территории МБОУ Белоберезковская СОШ №1 | 2012-2013гг. | 154,5 | 50,0 | 104,5 |  |  |  | Районный бюджет | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБДОУ |  |
| 9. | Приобретение школьного автобуса для МБОУ Юровская СОШ | 2012г. | 1533,0 | 1533,0 |  |  |  |  | Районный бюджет | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБДОУ | Достижение показателей эффективности мероприятий по модернизации образования |
| 10. | Капитальный ремонт МБОУ Белоберезковская СОШ №1 | 2013-2015гг. | 10000,0 |  | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | Бюджет района-5000,0 тыс.руб., Областной- 5000,0 тыс.руб. | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБДОУ | Достижение показателей эффективности мероприятий по модернизации образования |
| 11. | Замена оконных блоков МБОУ Трубчевская СОШ №1 | 2014 г. | 1023,499 |  |  | 1023,499 |  |  | Областной бюджет-972,324 Районный бюджет-51,175 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, Трубчевская СОШ №1 | Достижение показателей эффективности мероприятий по модернизации образования |
| 12. | Текущий ремонт спортзала МБОУ Трубчевская СОШ №1 | 2014 г. | 857,669 |  |  | 857,669 |  |  | Областной бюджет-814,78 Районный бюджет-33,00 Внебюджетные средства – 9,889 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, Трубчевская СОШ №1 | Создание условий для занятий спортом |
| 13. | Развитие школьных спортивных клубов | 2014 г. | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | Районный бюджет- 20,0 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБОУ | Создание условий для занятий спортом |
| 14. | Приобретение спортивного оборудования | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | Областной бюджет-100,0 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБОУ | Создание условий для занятий спортом |
| 15. | Ремонт в рамках государственной программы «Доступная среда» | 2014 г. 2015 г. | 2052,6 |  |  | 1000,0 | 1052,6 |  | Областной бюджет-2000,00 Районный бюджет – 52,6 | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБОУ |  |
| 16. | Ремонт спортзалов сельских школ (МБОУ Городецкая СОШ и МБОУ Семячковская СОШ | 2014г. | 1960,0 |  |  | 1960,0 |  |  | Областной бюджет-1800,0; 160,0-районный | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, руководители МБОУ | Создание условий для занятий спортом |
| 17. | Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ ДОД «Трубчевская ДЮСШ» | 2014г 2015 г. | 199,99 |  |  | 50,0 | 149,99 |  | Областной бюджет-199,49; 7,5-местный бюджет | Отдел образования, Руководитель МБОУДОД «Трубчевская ДЮСШ» | Создание условий для занятий спортом |
| 18. | Укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение компьютерного оборудования, установка системы ГЛОНАСС и т.д. | 2016г. | 461,2 |  |  |  | 361,2 | 100,0 | Районный бюджет |  |  |
|  | Итого: |  | 45872,938 | 20423,3 | 9533,08 | 7061,168 | 5121,89 | 3733,5 |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт детской библиотеки | 2012г. 2013г. | 2073,4 | 1000,00 | 1073,4 |  |  |  | Районный бюджет | Администрация Трубчевского муниципального района |  |
| 20. | Капитальный ремонт кровли МБУК «Трубчевский музей и планетарий» | 2012г.-2015г | 1112,0 | 795,0 |  | 4,0 | 313,0 |  | Районный бюджет | Администрация Трубчевского муниципального района |  |
| 21. | Приобретение жилья для работников культурно-социальной сферы | 2012г. 2014г. | 4813,3 |  | 1900,0 | 100,0 | 2813,3 |  | Районный бюджет | Администрация Трубчевского муниципального района | Привлечение специалистов для работы в отрасли здравоохранения |
| 22. | Приобретение жилья для детей –сиро сирот | 2014г.- 2016г. | 23090,975 |  |  | 11518,7 | 7121,4 | 4450,875 | Областной бюджет | Администрация Трубчевского муниципального района | Улучшение Жилищных условий детей-сирот |
| 23. | Капитальный ремонт МПБУК «Белоберезковский клубно-библиотечный Центр» | 2012г. | 2106,3 | 2106,3 |  |  |  |  | Областной бюджет | Администрация п.Белая Берёзка, руководитель учреждения | Создание условий для проведения культурного досуга населения |
| 24. | Капитальный ремонт МБОУДОД «Трубчевская детсдетско-юношеская спортивная шко школа» п .Белая Берёзка | 2012г. | 438,5 | 438,5 |  |  |  |  | Областной бюджет-428,0 внебюджетные средства-10,5 | Отдел образования, руководитель учреждения | Создание условий для занятия спортом |
| 25. | Текущий ремонт МПБУК «Белоберезковский клубно-библиотечный центр» | 2013г. | 244,0 |  | 244,0 |  |  |  | Областной бюджет | Администрация п.Белая Берёзка, руководитель учреждения | Создание Условий для проведения культурного досуга населения |
| 26. | Кап. Ремонт танцплощадки в н.п. Селец | 2012г. | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  | Бюджет поселения | Администрации Селецкого сельского поселения | Улучшение качества предоставления услуг |
| 27. | Ремонт мостов ч/з р. Быстрики в н.п. Дашино | 2013г. | 110,0 |  | 110,0 |  |  |  | Прочие средства | Администрации Селецкого сельского поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 28. | Реконструкция стадиона «Нерусса»г.Трубчевск | 2014г. 2016 г. | 158333,6 |  |  | 1,0 | 143505,4 | 14827,2 | 15507,1-бюджет района,39387,1-Областной Бюджет, 103439,4-федеральный бюджет | Администрация Трубчевского муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| У | итого |  | 192328,275 | 4346,0 | 3327,4 | 11623,7 | 153753,1 | 19278,075 |  |  |  |
|  | Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Изготовление проектно- сметной документации на «Реконструкцию очистных сооружений г. Трубчевск» | 2013г. 2015г. | 5074,0 |  | 1000,0 | 3074,0 | 1000,0 |  | Районный бюджет | Администрация Трубчевского муниципального района |  |
| 230. | Приобретение, монтаж и пускпусконаладка комплексных авоавтоматических установок защиты и ко контроля насосного агрегата водо-заборных скважин на территории сельских поселений | 2014г. | 370,0 |  |  | 370,0 |  |  | Районный бюджет | МУП «Водоканал сервис» | Улучшение обеспечение сельского населения водой |
| 31. | Газификация ул. Центральной н.п.Гнилёво | 2012 г. | 175,8 | 175,8 | - |  |  |  | Субсидии областного бюджета | Администрация муниципального района Администрация Юровского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 32. | Газификация школы н.п.Городцы | 2012г.- 2013г. | 3647,4 | 3101,4 | 546,0 |  |  |  | Субсидии Областного Бюджета | Администрация муниципального района | Создание условий для организации учебного процесса |
| 33. | Газификация н.п.Дольск | 2012 г.-2014г. | 1749,0 | 180,0 | 783,0 | 786,0 |  |  | Субсидии областного бюджета-1379,0 т.р. Федеральный бюджет-370 т.р. | Администрация муниципального района Администрации Юровского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 34. | Водоснабжение н.п..Селец (1-я очередь строительства) | 2013- 2014гг. | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  | Субсидии областного бюджета | Администрация муниципального района Администрации Селецкого сельского поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 35. | Газификация н.п.Будимир | 2013г. 2014г. | 3019,121 |  | 107,0 | 2912,121 |  |  | Субсидии областного бюджета-1215,121 Федеральный бюджет-1804,0 | Администрация муниципального района Администрации Селецкого сельского поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 36. | Газификация н.п. Комягино | 2015г. | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  | Субсидии Областного Бюджета | Администрация муниципального района Администрации Усохского сельского Поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 37. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 2012г.- 2016г. | 153055,829 | 22591,1 | 49560,0 | 29714,8 | 30783,388 | 20406,541 | Областной бюджет-105344,935 т.руб., Бюджет района 12932,428 т.р. Бюджеты поселений – 34778,466 т.р. | Администрация муниципального района Администрации сельских поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 38. | Проведение водопровода в н.п. Дашино | 2013гг. | 118,5 |  | 118,5 |  |  |  | Субсидии областного бюд.-93т.р.; Бюджет посел.-25,5т.р. | Администрация Селецкого сельского поселения | Улучшение качества жизни населения |
| 39. | Модернизация уличного освещения сельских населенных пунктов | 2013- 2014 г. | 392,0 |  | 106,6 | 285,4 |  |  | Бюджеты поселений | Администрации сельских поселений | Улучшение качества жизни населения |
| 40. | Реконструкция гидро-технических сооружений по Плюсковскому озеру (вторая очередь) | 2013 г 2015 г. | 9920,0 |  | 440,0 | 3804,9 | 5675,1 |  | Федеральный бюджет-8019,2 Областной бюджет-968,9 Районный бюджет-931,9 | Администрация муниципального района |  |
| 41. | Газификация н.п.Ивановск | 2013г. 2014 г. | 992,236 |  | 77,0 | 915,236 |  |  | Областной бюджет-388,236 Федеральный бюджет-604,0 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 42. | Газификация н.п.Монгастырище | 2013г. 2014г. | 1073,765 |  | 110,0 | 963,765 |  |  | Федеральный бюджет-671,0 Областной бюджет-402,765 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 43. | Газификация ул. Луговая н.п. Любец | 2013г. 2014 г. | 1011,094 |  | 106,3 | 904,794 |  |  | Федеральный бюджет-577,0 Областной бюджет-434,094 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 44. | Реконструкция теплотрассы по ул. Володарского г.Трубчевск | 2014г.. | 779,5 |  |  | 779,5 |  |  | Субсидии областного бюд-та | Администрация Г.Трубчевска | Улучшение обеспечения населения теплом |
| 45. | Реконструкция водоснабжения Н.п.Радутино | 2014г. | 1830,697 |  |  | 1830,697 |  |  | Субсидии областного бюд-та | Администрация муниципального района | Обеспечение питьевой водой |
| 46. | Строительство газопровода в н.п. Шуклино | 2015г. | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  | Субсидии областного бюджета | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 47. | Газификация н.п. Острая Лука | 2015г. | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | Субсидии областного бюджета | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 48. | Капитальный ремонт водопровода в г. Трубчевске по 3 объектам | 2015г. | 947,061 |  |  |  | 947,061 |  | Областной бюджет – 662,943 Бюджет района – 284,118 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 49. | Благоустройство дворовых территорий | 2015 г. | 1910,039 |  |  |  | 1910,039 |  | Бюджет города | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 50. | Строительство автомобильной дороги ПМК | 2015 г. | 14366,012 |  |  |  | 14366,012 |  | Федеральный бюджет – 13681,917 Бюджет города – 684,095 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 51. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт автомобильного деревянного моста длиной 102 м. через озеро Солька у н.п. Солька | 2015г. 2016 г. | 6156,701 |  |  |  | 107,368 | 6049,333 | Областной бюджет – 5846,865 Местный бюджет – 309,836 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 52. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт части здания детского дома творчества под МФЦ по ул. Свердлова, 68А в г. Трубчевске Брянской области» | 2015г. 2016 г. | 5773,214 |  |  |  | 3152,914 | 2620,3 | Областной бюджет – 4563,243 Местный бюджет – 1 209,971 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 53. | Приобретение специализированной техники дл ЖКХ | 2015г. | 1160,134 |  |  |  | 1160,134 |  | Областной бюджет – 812,06 Местный бюджет – 348,04 | Администрация муниципального района |  |
| 54. | Установка памятного знака «Город партизанской славы» в г. Трубчевск | 2015г. | 2816,34 |  |  |  | 2816,34 |  | Областной бюджет | Администрация муниципального района |  |
| 55. | Поставка компьютерной техники для нужд МФЦ в г. Трубчевске | 2015г. | 858,266 |  |  |  | 858,266 |  | 858,266 – федеральный бюджет | Администрация муниципального района |  |
| 56. | Приобретение офисной мебели для МФЦ в г. Трубчевске | 2015 г. | 485,075 |  |  |  | 485,075 |  | 141,7-федеральный бюджет 343,375 – областной бюджет | Администрация муниципального района |  |
| 57. | Приобретение мусоровоза для ЖКХ | 2015г. | 2986,700 |  |  |  | 2986,700 |  | Районный бюджет | Администрация муниципального района |  |
| 58. | Поставка, установка и техническое сопровождение ПАК для МФЦ в г. Трубчевске | 2015г. | 279,596 |  |  |  | 279,596 |  | Областной бюджет | Администрация муниципального района |  |
| 59. | ПО для системы управления очередью для МФЦ в г. Трубчевске | 2015 г. | 422,040 |  |  |  | 422,040 |  | Областной бюджет | Администрация муниципального района |  |
| 60. | Газификация мемориала «Вечный огонь» | 2015г. | 135,300 |  |  |  | 135,300 |  | Районный бюджет | Администрация муниципального района |  |
| 61. | Приобретение плиты для мемориала «Вечный огонь» | 2015г. | 14,700 |  |  |  | 14,700 |  | Районный бюджет | Администрация муниципального района |  |
| 62. | Строительство автомобильной дороги Кветунь-Удолье в Трубчевском районе Брянской области | 2016 г. | 18784,106 |  |  |  |  | 18784,106 | Федеральный бюджет – 13285,106 Областной бюджет – 5221,3 т.р. Бюджет района – 277,7 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 63. | Авансирование строительства дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2015г. | 44059,198 |  |  |  | 6382,500 | 37676,698 | Федеральный бюджет – 28300,307 Областной бюджет – 10163,743 Местный бюджет – 5595,148 |  |  |
| 64. | «Газификация ул. Луговая, с. Селец Трубчевского района Брянской области | 2016г. | 112,50 |  |  |  |  | 112,50 | Областной бюджет – 110,00 Бюджет района – 12,5 | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 65. | Устройство рабочей артезианской скважины №2, расположенной в кадастровом квартале 32:26:0920402 для водоснабжения МО «Город Трубчевск» | 2016г. | 3999,395 |  |  |  |  | 3999,395 | Бюджет города Трубчевска | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 66. | Устройство линии электроснабжения по ул. Володарского в г. Трубчевске Брянской области | 2016г. | 127,440 |  |  |  |  | 127,440 | Бюджет города Трубчевска | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 67. | Строительство автомобильной дороги по ул. Дачная, ул. Каштановая, ул. Рябиновая для автобусного движения по маршруту «Автовокзал- Новый Прогресс-Больница» в г. Трубчевске, Брянской области | 2016г. | 15748,809 |  |  |  |  | 15748,809 | Областной бюджет – 15000,00 т.р. Бюджет города – 748,809 т.р. | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 68. | Ремонт тротуаров по г. Трубчевску Брянской области | 2016г. | 1044,854 |  |  |  |  | 1044,854 | Бюджет города | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 69. | Ремонт дворовых территорий по в г. Трубчевск Брянской области | 2016г. | 2574,015 |  |  |  |  | 2574,015 | Бюджет города | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 70. | Замена водопровода в здании Администрации Трубчевского муниципального района ул.Советская 55, | 2016г. | 129,350 |  |  |  |  | 129,350 | Бюджет города | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 71. | Ремонт кровли, установка дверей, устройство козырька в здании администрации Трубчевского муниципального района ул. Советская 55, | 2016г. | 88,362 |  |  |  |  | 88,362 | Бюджет города | Администрация муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
|  | Итого: |  | 309463,149 | 26048,3 | 53029,4 | 46341,213 | 74682,533 | 109361,703 |  |  |  |
|  | Развитие отрасли сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров | 2012- 2015гг. | 4596209,4 | 1754095,0 | 1720535,0 | 972579,0 | 149000,4 |  | Кредитные средства ОАО «Газпромбанк» | ООО «Брянский Бройлер» | Производство инкубационного яйца 60388 тыс.шт. в год, создание 250 рабочих мест |
| 73. | Строительство животноводческой фермы МУП «Трубчевская МТС-АГРО» | 2014г. | 3840,00 |  |  | 3840,00 |  |  | Собственные средства | МУП «Трубчевская МТС-АГРО» | Увеличение объемов производства продукции животноводства |
| 74. | Увеличение дойного стада до 700 голов МУП «Трубчевская МТС АГРО» (закупка племенного скота) | 2015г.- 2015г. | 3217,00 |  |  |  | 3217,00 |  | Кредитные средства, собственные средства | ГКУ «Трубчевское районное управление с\хозяйства» | Увеличение объёмов производства продукции животноводства |
| 75. | Приобретение сельскохозяйственной техники МУП «Трубчевская МТС АГРО» | 2015 - 2016г. | 7233,7 |  |  |  | 2739,00 | 4494,7 | Кредитные средства, собственные средства | МУП «Трубчевская МТС АГРО» | Увеличение объёмов производства продукции растениеводства |
| 76. | Реконструкция животноводческих помеще- ний ООО «Молочное» | 2014 – 2016 г. | 6096,3 |  |  | 4096,3 |  | 2000,0 | Собственные средства | ООО «Молочное» | Увеличение производства продукции животноводства |
| 77. | Ремонт животноводческих помещений МУП «Трубчевская МТС АГРО» | 2016 г. | 560,0 |  |  |  |  | 560,0 | Собственные средства | МУП «Трубчевская МТС АГРО» | Увеличение производства продукции животноводства |
|  | Итого: |  | 4617156,4 | 1754095 | 1720535 | 980515,3 | 154956,4 | 7054,7 |  |  |  |
|  | Развитие отрасли промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Расширение производства ООО «Деснянский пищекомбинат» для освоения новых изделий | 2012-2015гг. | 47000,0 |  | 3000 | 29000,00 | 15000,00 |  | Собственные средства | ООО «Деснянский пищекомбинат» | Увеличение объёмов производства продукции |
|  | Итого: |  | 47000,0 |  | 3000,0 | 29000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Поставка аппаратной части и общесистемного обеспечения программно-технического комплекса учреждения | 2012г. | 263,3 | 263,3 |  |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Создание удобств для пациентов |
| 80. | Создание локальных вычислительных сетей в учреждении | 2012г. | 283,0 | 283,0 |  |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» |  |
| 81. | Оказание услуг по предоставлению многофункционального сервиса «Электронная медицина», предназначенная для автоматизации учреждения | 2012 г. | 156,4 | 156,4 |  |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Создание удобств для пациентов |
| 82. | Капитальный ремонт общесоматического отделения Белоберезхковской участковой Больницы | 2012г.- 2013г. | 12153,4 | 5000,0 | 7153,4 |  |  |  | Областной бюджет | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Создание условий для лечения пациентов |
| 83. | Капитальный ремонт Красненского ФАП | 2013г. | 480,0 |  | 480,0 |  |  |  | Областной бюджет | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Создание условий для лечения пациентов |
| 84. | Капитальный ремонт Любожичского ФАП | 2013г. | 99,9 |  | 99,9 |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Создание условий для лечения пациентов |
| 85. | Закупка оборудования, медицинской и офисной мебели для Юровского, Сагутьевского, Рябчёвского, Красненского ФАПов | 2012-2013г. | 985,3 | 168,5 | 816,8 |  |  |  | Областной бюджет | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Создание условий для лечения пациентов |
| 86. | Приобретение медицинского оборудования | 2015-2016гг. | 4578,5 |  |  |  | 2100,0 | 2478,5 | Прочие источники | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Создание условий для лечения пациентов |
| 87. | Техническое оснащение учреждения | 2013г 2016г. | 1118,6 |  | 320,0 | 580,6 |  | 218,0 | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Создание удобств для лечения пациентов |
| 88. | Монтаж аварийного и эвакуционного освещения в главном корпусе, педиатрическом, неврологическом, инфекционном отделениях ЦРБ и общесоматическом отделении Белоберезковской участковой больницы | 2016г. | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Обеспечение условий для лечения пациентов |
| 89. | Установка автоматической пожарной сигнализации в помещении сторожки, Юровском, Мосточенском, Филипповичском ФАПах, помещениях гаражей,Белоберезковской участковой больницы | 2013г. | 12,1 |  | 12,1 |  |  |  | (Федеральный бюджет) ФФОМС | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Обеспечение безопасности |
| 90 | Приобретение газодымозащитных комплектов для защиты органов дыхания | 2013г. 2016г. | 96,6 |  | 50,1 |  | 25,0 | 21,5 | Федеральный бюджет(ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Обеспечение безопасности |
| 91. | Огнезащитная обработка кровли сгораемых конструкций зданий ЦРБ | 2013г. | 35,4 |  | 35,4 |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Обеспечение противопожарной безопасности |
| 92. | Приобретение оборудования речевого оповещения для поликлинического отделения ЦРБ | 2013г. | 47,9 |  | 47,9 |  |  |  | Прочие источники | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» |  |
| 93. | Оснащение приборами учёта потребления энергетических ресурсов | 2013г. | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  | Прочие источники | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Экономия потребляемых энергоресурсов |
| 94. | Оплата капитального ремонта родильного отделения, гинекологических кабинетов, терапевтического отделения | 2012г. | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» |  |
| 95. | Закупка мебели и оборудования для общесоматического отделения | 2012г. | 1228,4 | 1228,4 |  |  |  |  | Областной бюджет | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Обеспечение условий для лечения пациентов |
| 96. | Капитальный ремонт Юровского, Сагутьевского, Рябчевского ФАПов | 2012г. | 1410,0 | 1410,0 |  |  |  |  | Областной бюджет | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Обеспечение условий для лечения пациентов |
| 97. | Оплата капитального ремонта педиатрического поликлинического отделения | 2012г. | 1280,0 | 1280,0 |  |  |  |  | Областной бюджет | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Обеспечение условий для лечения пациентов |
| 98. | Оплата приобретения мебели для педиатрического отделения | 2012г.. | 99,3 | 99,3 |  |  |  |  | Областной бюджет | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» |  |
| 99. | Проектирование, установка и настройка защиты персональных данных и приобретение средств информационной безопасности | 2012г. | 158,5 | 158,5 |  |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» |  |
| 100. | Приобретение аппаратно-программных комплексов, функционирующих с использованием спутниковых навигационных технологий , для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта скорой медицинской помощи (2 рабочих места) | 2012г. | 199,4 | 199,4 |  |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 101. | Приобретение бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС для санитарного транспорта скорой медицинской помощи (8 наборов бортового оборудования) | 2012г. | 233,4 | 233,4 |  |  |  |  | Федеральный бюджет (ФФОМС) | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 102. | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов | 2016г. | 480,0 |  |  |  |  | 480,0 | Областной бюджет | ГБУЗ Трубчевская ЦРБ» | Улучшение медицинского обслуживания сельских жителей |
| 103. | Приобретение противопожарных водоисточников для целей наружного пожаротушения для Селецкой амбулатории с койками дневного пребывания и кабинетом врача общей (семейной) практики и Рябчевского ФАП | 2015 - 2016 г. | 45,5 |  |  |  | 45,5 |  | Федеральный бюджет (ФФОМС | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» | Обеспечение пожарной безопасности |
|  | Итого: |  | 35526,1 | 20480,2 | 9021,8 | 580,6 | 2170,5 | 3273,0 |  |  |  |
|  | Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Проведение межевания земельных участков для последующего их предоставления на безвозмездной основе в собственность многодетным семьям в соответствии с законом Брянской области | 2012г.-2016г. | 530,0 | 134,0 | 58,0 | 71,0 | 154,0 | 113,0 | Бюджет района – 417,00 Бюджет города – 113,00 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |  |
| 105. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района, для последующего оформления права собственности на них за муниципальным районом | 2012г.-2015г. | 194,0 | 78,0 | 23,0 | 00,0 | 93,0 |  | Бюджет района | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |  |
| 106. | Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального района, для последующей их приватизации в соответствии с действующим законодательством | 2012г.-2015г. | 296,8 | 35,0 | 174,2 | 48,1 | 19,5 | 20,0 | Бюджет района | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |  |
| 107. | Проведение работ по технической инвентаризации линий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории г. Трубчевска (197 объектов) | 2015 г. | 295,5 |  |  |  | 295,5 |  | Бюджет города | Администрация Трубчевского муниципального района | Улучшение качества жизни населения |
| 108. | Оценка объектов приватизации земельных участков для организации торгов | 2016 г. | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 | Бюджет города – 7,00 Бюджет района – 6,000 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |  |
| 109. | Техническая инвентаризация бесхозных объектов недвижимого имущества | 2016 г. | 560,2 |  |  |  |  | 560,2 | Бюджет города – 380,5 Бюджет района – 179,7 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |  |
|  | Итого: |  | 1889,5 | 247,0 | 255,2 | 119,1 | 562,00 | 706,200 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 5249236,362 | 1825639,8 | 1798701,88 | 1075241,081 | 406246,423 | 143407,178 |  |  |  |

Приложение №3

к решению Трубчевского районного Совета

народных депутатов от 31.03.2017г. № 5-411

Перечень  целевых индикаторов, характеризующих результаты реализации программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Отчётный период | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднемесячная заработная плата, всего по учреждению, в том числе: | рублей | 9242,49 | 13550 | 14905 | 16395 | 18035 | 16503 |
|  | Врачей | рублей | 16693,16 | 20765 | 22845 | 25130 | 27645 | 31444 |
|  | среднего медперсонала | рублей | 9744,29 | 10245 | 10270 | 11300 | 12430 | 15700 |
|  | младшего медперсонала | рублей | 4672,05 | 7000 | 7250 | 7500 | 7750 | 10030 |
|  | прочего персонала | рублей | 7422,75 | 8050 | 8855 | 9740 | 10715 | 11602 |
| 2 | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 48,2 | 55 | 60 | 64 | 68 | 59,6 |
| 3 | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные образования | процентов | 74,2 | 76 | 77 | 79 | 81 | 56,1 |
| 4 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет | случаев на 100 тыс. человек населения | 590,6 | 579,9 | 538,2 | 515,2 | 502,7 | 531,7 |
| 5 | Число случаев смерти детей до 18 лет в том числе: на дому в первые сутки в стационаре | случаев на 100 тыс. человек населения | 8,2 - 5,5 | 2,8 - 2,8 | 2,8 - - | - - - | - - - | 90,9 36,4 - |
| 6 | Число работающих (физических лиц) в учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения — всего в том числе: число врачей (физических лиц) в учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек число среднего медицинского персонала (физических лиц) в учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек | человек человек человек человек человек | 136,9 19,1 4,4 59,1 4,6 | 138,9 19,6 4,7 59,9 5,0 | 140,8 20,1 5,0 60,8 5,0 | 142,2 20,8 5,3 61,9 5,3 | 143,7 21,6 5,4 63,0 5,4 | 145,3 21,4 5,1 66,2 5,1 |
| 7 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре учреждений здравоохранения | дней | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 8,5 |
| 8 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 321 |
| 9 | Число коек в учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения | единиц | 51,9 | 52,5 | 52,9 | 53,5 | 53,9 | 31,4 |
| 10 | Фактическая стоимость 1 койко-дня в учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | рублей | 499,66 | 549,63 | 604,59 | 665,05 | 731,56 | 399,15 |
|  | Культура, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района | процентов | 162,7 | 165,0 | 170 | 175 | 182 | 190 |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5308 | 5250 | 5200 | 5380 | 5600 | 5908 |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности -спортивными залами -плоскостными спортивными сооружениями | процентов | 56,1 67,2 | 56,1 67,2 | 56,1 67,2 | 57,8 67,2 | 60,0 68,0 | 63,0 68,5 |
|  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 6137,5 | 6505 | 6863 | 7206 | 7638 | 17924,3 |
|  | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 9222,8 | 9776 | 10313 | 10828 | 11478 | 18412,2 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 8960 | 11733 | 12436 | 13182 | 13972 | 18589,9 |
| 2 | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 834 | 957 | 960 | 960 | 963 | 1010 |
| 3 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | человек | 139 | 70 | 149 | 140 | 140 | 110 |
| 5 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку | человек | 137 | 70 | 149 | 140 | 140 | 110 |
| 6 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | человек | 139 | 70 | 149 | 140 | 140 | 110 |
| 7 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике | человек | 137 | 70 | 149 | 140 | 140 | 110 |
| 8 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | человек | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | Количество юридических лиц( с учетом создания в последующем филиальной системы), расположенных в сельской местности | единиц | 18 | 18 | 14 | 9 | 7 | 8 |
| 11 | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | 1907 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 |
| 12 | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | 761 | 703 | 680 | 670 | 670 | 575 |
| 13 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | 120 | 120 | 117 | 115 | 114 | 137 |
| 14 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | 259 | 255 | 205 | 152 | 150 | 135 |
| 15 | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) | единиц | 92 | 88 | 92 | 92 | 91 | 88 |
| 16 | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) | единиц | 149 | 149 | 128 | 101 | 100 | 101 |
| 17 | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) | рублей | 117900,4 | 141950 | 149047 | 156499 | 164324 | 703347 |
| 18 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативно-подушевое финансирование | единиц | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 0 |
| 19 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | единиц | 17 | 17 | 22 | 22 | 11 | 0 |