Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования в 2023 году».

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.3. плана работы Контрольно-счетной палаты Трубчевского муниципального района на 2024 год.

Период проведения: сентябрь – октябрь 2024 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В 2023 году осуществлялась реализация 2 инициативных проектов на территории Трубчевского городского поселения:

- Благоустройство места массового отдыха жителей г. Трубчевска – родника (источника) в парке культуры и отдыха им. М. Горького;

- Благоустройство сквера в честь присвоения Трубчевску почетного звания «Литературный город России».

Главным распорядителем средств по мероприятию «Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования» в проверяемом периоде являлась администрация Трубчевского муниципального района.

Средства областного бюджета на реализацию инициативных проектов предусматривались в формате субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Трубчевского городского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области.

Администрацией Трубчевского муниципального района и Департаментом внутренней политики Брянской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету Трубчевского городского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области от 13.04.2023г. № 50, предметом которого является предоставление из областного бюджета в 2023 году бюджету Трубчевского городского поселения Брянской области субсидии на реализацию инициативных проектов.

Соглашением предусмотрено выделение субсидии в размере 4 875,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 4 631,2 тыс. рублей, что составляет 95,0% софинансирования;

- средства Муниципалитета – 243,8 тыс. рублей, что составляет 5,0% софинансирования.

Приложением № 1 к Соглашению определена общая сумма каждого проекта:

- Благоустройство места массового отдыха жителей г. Трубчевска – родника (источника) в парке культуры и отдыха им. М. Горького – 2 500,0 тыс.руб., в том числе: средства Субсидии из областного бюджета – 2 280,0 тыс. рублей, средства местного бюджета- 120,0 тыс. рублей;

- Благоустройство сквера в честь присвоения Трубчевску почетного звания «Литературный город России» – 2 500,0 тыс. руб., в том числе средства Субсидии из областного бюджета – 2 351,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 123,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Трубчевском городском поселении Трубчевского муниципального района Брянской области», утвержденной постановлением администрации Трубчевского муниципального района  от 29.06.2023 № 428, за счет средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников (средства физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) предусмотрено финансирование мероприятия «Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования».

В ходе проверки представленных документов установлено не выполнение п.3.2. Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету Трубчевского городского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области от 13.04.2023г. № 50.

Приложением № 4 к Соглашению для оценки результативности предусмотрена формулировка показателя результативности «Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями». Плановое значение результатов использования Субсидии составляет в 2023 году 100,0%. Достигнутое значение результата на 01.01.2024, согласно Отчету, составило 100%, что соответствует плановому значению, установленному Соглашением.

В целях реализации в 2023 году на территории Трубчевского городского поселения инициативного проекта «Благоустройство места массового отдыха жителей г. Трубчевска родника (источника) в парке культуры и отдыха М. Горького» администрацией Трубчевского муниципального района заключен муниципальный контракт на сумму 2 532,8 тыс. рублей.

Нарушений при выборе Учреждением способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не установлено.

Согласно акта о приемке выполненных работ, подписанного Подрядчиком и Заказчиком в рамках исполнения вышеуказанного контракта, работы по благоустройству места массового отдыха жителей г. Трубчевска родника (источника) в парке культуры и отдыха М.Горького осуществлены с нарушением срока, предусмотренного п.3 муниципального контракта. Заказчиком в адрес Подрядчика направлено претензионное письмо от об оплате пени за просрочку исполнения обязательств в сумме 28,3 тыс. рублей. Согласно платежного поручения произведена оплата пени за просрочку выполнения работ в сумме 28,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 года задолженность перед подрядной организацией отсутствует.

В целях реализации в 2023 году на территории Трубчевского городского поселения инициативного проекта «Благоустройство сквера в честь присвоения г. Трубчевску почетного звания «Литературный город России» администрацией Трубчевского муниципального района заключен муниципальный контракт на сумму 1 703,4 тыс. рублей.

По результатам проведения электронного аукциона экономия бюджетных средств составила 747,6 тыс. рублей. Данная экономия была направлена на дополнительные работы по ремонту объекта.

Согласно акта о приемке выполненных работ, подписанного Подрядчиком и Заказчиком в рамках исполнения вышеуказанного контракта, работы по благоустройству сквера в честь присвоения г. Трубчевску почетного звания «Литературный город России» осуществлены с нарушением срока, предусмотренного п.3 муниципального контракта. Заказчиком в адрес Подрядчика направлено претензионное письмо об оплате пени за просрочку исполнения обязательств в сумме 14,0 тыс. рублей. Согласно платежного поручения произведена оплата пени за просрочку выполнения работ в сумме 14,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 года задолженность перед подрядной организацией отсутствует.

Согласно акта о приемке выполненных работ, подписанного Подрядчиком и Заказчиком в рамках исполнения вышеуказанного контракта, дополнительные работы по благоустройству сквера в честь присвоения г. Трубчевску почетного звания «Литературный город России» осуществлены с соблюдением срока, предусмотренного п.3 муниципального контракта.

По состоянию на 01.01.2024года задолженность перед подрядной организацией отсутствует.

По итогам контрольного мероприятия направлено представление Главе администрации Трубчевского муниципального района, содержащее предложения по устранению выявленных нарушений и замечаний, в том числе и по принятию мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.  Главе Трубчевского муниципального района, главе Трубчевского городского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области направлена информация о результатах проведенного контрольного мероприятия.

Председатель

Контрольно-счетной палаты 	                      С.А. Самородова

Трубчевского муниципального района